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	БЮДЖЕТ
	СРОК
	ПЛАТФОРМА
	ПРИЁМКА

	до 150 000 руб.
	6 недель
	адаптивный сайт с админкой
	по чек-листу готовности



Документ определяет требования к разработке, дизайну, наполнению, запуску и приёмке сайта. Все характеристики и работы, указанные ниже, входят в фиксированную стоимость до 150 000 руб.
I. Общие сведения и согласование
1.1  Стороны и предмет документа
Предмет документа — техническое задание на создание, наполнение и запуск сайта-визитки студии йоги «Прана» в Екатеринбурге. Документ является приложением к договору между Заказчиком и Исполнителем и обязателен для обеих сторон.
	Роль
	Сторона
	Назначение

	Заказчик
	Студия йоги «Прана», г. Екатеринбург
	Принимает работы, предоставляет сведения и доступы, утверждает макеты и контент

	Исполнитель
	Разработчик сайта, выбранный по итогам согласования
	Выполняет работы в объёме ТЗ, передаёт сайт, доступы и документацию

	Пользователь
	Посетитель сайта: клиент или потенциальный клиент студии
	Просматривает информацию и записывается на занятие

	Администратор
	Сотрудник студии «Прана»
	Меняет расписание и обрабатывает заявки в Telegram



1.2  Статус и изменение требований
Все сведения, определяющие сайт, зафиксированы в этом документе: наименование, город, состав страниц, функциональные и технические требования, этапы, сроки и порядок приёмки. Пустых пунктов для последующего заполнения нет. Изменение требований оформляется дополнительным соглашением сторон; изменение объёма работ, влияющее на бюджет или срок, допускается только по письменному согласованию до начала соответствующих работ.
Срок 6 недель и бюджет до 150 000 руб. относятся ко всему объёму работ по настоящему ТЗ, включая дизайн, вёрстку, программирование, подключение Telegram, наполнение, публикацию и обучение администратора. Хостинг, домен и сервисы карт оплачиваются отдельно Заказчиком по действующим тарифам.
1.3  Лист согласования
Лист заполняется при согласовании ТЗ и приёмке этапов. Подписи и даты сторон проставляются от руки или электронной подписью.
	Сторона
	Должность и ФИО
	Подпись
	Дата

	Заказчик
	
	
	

	Исполнитель
	
	
	


1. Цели и задачи сайта
Сайт-визитка представляет студию «Прана» в интернете и служит основной точкой входа для новых клиентов. Он не заменяет интернет-магазин или личный кабинет, но даёт посетителю всё необходимое, чтобы выбрать занятие и записаться.
1.1  Цели
• Представить студию. Показать направления занятий, атмосферу, тренеров и уровень сервиса студии «Прана» в Екатеринбурге.
• Увеличить поток записей. Превратить интерес посетителя в заявку на пробное или регулярное занятие через форму онлайн-записи.
• Снять нагрузку с администратора. Дать клиентам актуальное расписание и ответы на основные вопросы без звонка; заявки направлять администратору в Telegram.
• Обеспечить самостоятельное управление. Дать администратору простой способ менять расписание и цены без участия разработчика.
1.2  Целевая аудитория и сценарии
Основная аудитория — жители Екатеринбурга, впервые выбирающие студию йоги, и действующие клиенты, которым нужна запись или информация о расписании. Большая часть посещений ожидается с мобильных телефонов.
	Сценарий посетителя
	Действие на сайте
	Результат

	Выбирает студию и направление
	Главная, «Тренеры», «Цены»
	Понимает формат занятий, стоимость и преимущества

	Хочет прийти на занятие
	«Расписание» → «Записаться»
	Отправляет заявку с выбранным занятием и контактами

	Ищет удобное время
	«Расписание»
	Видит актуальные даты, время, тренеров и свободные места

	Собирается приехать
	«Контакты»
	Находит адрес на карте, телефон и часы работы



1.3  Показатели успеха
Показатели оцениваются за первые 30 календарных дней после запуска по данным веб-аналитики и журнала заявок:
	Показатель
	Целевое значение
	Как фиксируется

	Посещаемость
	не менее 500 визитов
	система веб-аналитики

	Заявки через форму
	не менее 20 заявок
	журнал заявок в админке

	Мобильные визиты без технических ошибок
	не менее 95 %
	аналитика и проверка браузеров

	Доставка заявок в Telegram
	не менее 98 %
	журнал доставки и сверка с Telegram

	Ответ администратора на заявку
	в течение 24 часов
	правило работы администратора



2. Структура сайта
Сайт состоит из пяти основных страниц и служебных разделов. Навигация доступна с каждой страницы: в шапке для компьютеров и в выдвижном меню для телефонов.
	№
	Раздел
	Адрес
	Содержание
	Главное действие

	1
	Главная
	/
	Первый экран, преимущества, направления, ближайшие занятия, тренеры, отзывы, цены, контакты
	Записаться

	2
	Расписание
	/schedule/
	Занятия на 14 дней, фильтры, карточки записи
	Выбрать занятие

	3
	Тренеры
	/teachers/
	Список и профили тренеров с ближайшими занятиями
	Записаться к тренеру

	4
	Цены
	/prices/
	Абонементы, разовое посещение, условия
	Выбрать формат

	5
	Контакты
	/contacts/
	Адрес, карта, телефон, часы работы
	Маршрут / звонок

	—
	Админка
	/admin/
	Расписание, цены, заявки, контент
	Управление

	—
	Служебные
	/privacy/, /404/
	Политика конфиденциальности, ошибка
	Вернуться на главную



2.1  Навигация и общие элементы
• Шапка: логотип «Прана», пункты «Главная», «Расписание», «Тренеры», «Цены», «Контакты» и кнопка «Записаться». На смартфонах меню открывается по кнопке и закрывается после выбора пункта.
• Подвал: логотип, адрес студии в Екатеринбурге, телефон, часы работы, ссылки на соцсети, политика конфиденциальности и кнопка «Наверх».
• Все кнопки записи открывают единую форму; на страницах расписания, тренеров и цен выбранное занятие или тариф подставляются автоматически.
• Действующая ссылка на запись доступна на любом экране в пределах одной-двух прокруток. Служебные страницы 404 и политики конфиденциальности оформлены в стиле сайта.
3. Функциональные требования по страницам
Ниже описано, что посетитель может сделать на каждой странице и как сайт на это реагирует. Требования обязательны на компьютерах, планшетах и телефонах.
3.1  Главная страница
• Первый экран показывает название студии, фразу «Пространство для тела и внимания», фотографию зала и кнопки «Записаться на занятие» и «Смотреть расписание». Кнопки видны без прокрутки.
• Четыре преимущества: спокойная атмосфера, опытные тренеры, малые группы, удобное расположение в Екатеринбурге.
• Четыре направления: хатха-йога, виньяса, инь-йога и йога для начинающих. В карточке — краткое описание, продолжительность и уровень; переход открывает расписание с фильтром этого направления.
• «Ближайшие занятия» автоматически показывает три ближайших групповых занятия из расписания с кнопкой «Записаться». Отменённые занятия и занятия без свободных мест не выводятся.
• Блок «Тренеры» показывает фотографию, имя, специализацию и три профиля; блок «Цены» — три основных варианта с переходом на страницу цен.
• Внизу — отзывы клиентов и контакты с картой-превью, адресом и ссылкой на страницу контактов. Телефон на телефоне открывает звонок в один клик.
3.2  Расписание
• Расписание групповых занятий на 14 дней вперёд сгруппировано по датам. В карточке — дата, время начала и окончания, направление, тренер, зал, уровень, свободные места и кнопка «Записаться». Отменённые занятия скрыты.
• Фильтры «Направление» и «Тренер» применяются без перезагрузки страницы. Выбранные параметры сохраняются в адресе, чтобы ссылкой можно было поделиться. Кнопка «Сбросить» возвращает весь список.
• Переключатель «Сегодня / Завтра / Все даты». Если занятий нет, выводится сообщение и совет выбрать другую дату.
• «Записаться» открывает форму с выбранными направлением, датой, временем и тренером; эти значения видны и не редактируются, чтобы заявка попала на нужное занятие.
• Свободные места обновляются при загрузке и не реже одного раза в минуту. Если мест нет, кнопка меняется на «Мест нет» с предложением выбрать другое занятие.
3.3  Тренеры
• В списке — фотография, имя, направления и краткая фраза о подходе. Карточка ведёт на профиль тренера.
• Профиль содержит биографию, образование и сертификаты, специализации, опыт, ближайшие занятия и кнопку «Записаться к тренеру». Кнопка открывает расписание с фильтром по тренеру.
• Публикуются только согласованные тренером сведения и фотография.
3.4  Цены
• Выводятся разовое посещение, абонементы на 4, 8 и 12 занятий, срок действия и условия переноса. У каждого варианта — цена в рублях, срок действия и кнопка «Выбрать».
• «Выбрать» открывает форму с типом заявки «Покупка абонемента» и подставленным тарифом. Оплата на сайте не проводится; администратор связывается с клиентом.
• Отдельно указаны условия пробного занятия и действующие скидки. Завершённую акцию администратор скрывает без изменения кода.
• Цены задаются в админке, отображаются с разделением разрядов и знаком «₽» и сразу обновляются на сайте.
3.5  Контакты и карта
• На странице — полный адрес студии в Екатеринбурге, кликабельный телефон, электронная почта, часы работы, соцсети и кнопка «Построить маршрут».
• Интерактивная карта показывает точку студии, подпись «Прана» и кнопку «Маршрут». При недоступности карты остаются адрес, схема проезда и ссылка на карту.
• «Как добраться» поясняет ближайшую остановку транспорта и ориентир. На телефоне карта занимает полную ширину, прокручивается внутри блока и не мешает прокрутке страницы.
• Форма вопроса содержит имя, телефон, текст вопроса и обязательное согласие на обработку данных со ссылкой на политику.
3.6  Онлайн-запись и отправка заявки в Telegram
Форма записи доступна с любой страницы и открывается в модальном окне. На телефоне она занимает полную ширину экрана и удобна для работы одной рукой.
	Поле
	Требование

	Имя
	обязательное, от 2 до 50 символов, сообщение об ошибке под полем

	Телефон
	обязательный российский номер в формате +7 (999) 000-00-00; маска и проверка формата

	Занятие
	автоматически из карточки или выбор из ближайших занятий; обязательное

	Комментарий
	до 500 символов; необязательный

	Согласие
	обязательное; ссылка на политику конфиденциальности; без согласия отправка невозможна



Порядок работы формы
• Сайт проверяет поля, показывает индикатор отправки и исключает повторную заявку двойным нажатием.
• Заявка сохраняется в базе сайта с номером и временем создания и одновременно направляется администратору в Telegram через официальный бот-интерфейс с защищённым токеном.
• Сообщение в Telegram содержит номер, имя, телефон, занятие, дату и время, комментарий и источник. Телефон оформлен ссылкой для звонка.
• Клиент видит: «Спасибо! Мы получили заявку и свяжемся с вами в течение рабочего дня». Если Telegram недоступен, заявка остаётся в админке со статусом «Требует внимания», а клиент получает то же подтверждение.
• Форма защищена от автоматических рассылок и ограничивает частоту отправок с одного адреса. Персональные данные доступны только администратору студии.
3.7  Админка и управление расписанием
• Вход по логину и паролю через защищённое соединение. Права администратора и редактора контента разграничены. После пяти неверных попыток вход блокируется на 15 минут.
• «Расписание»: список по датам, создание, редактирование, копирование на другую дату, отмена и удаление. Редактируются дата, время, направление, тренер, зал, число мест и статус записи.
• Сайт предупреждает о совпадении тренера, зала или времени при сохранении и не публикует занятие без подтверждения администратора.
• Изменения сразу видны на сайте и в блоке «Ближайшие занятия». Отменённое занятие исчезает из записи; клиентам, уже оставившим заявку, администратор звонит по номеру из карточки заявки.
• Раздел «Заявки»: список с фильтром по дате и статусом «Новая / Принята / Отклонена». Администратор видит контакты, занятие и комментарий, отмечает обработку. Удаление заявок недоступно.
• «Цены и акции» позволяет изменить цену, описание и видимость блока. «Тренеры» — согласованные фото, биографию и специализации. «Пользователи» доступен только главному администратору.
3.8  Telegram-администрирование
• Администратору настроен отдельный Telegram-бот и один получатель или группа получателей. Токен хранится только на сервере и не публикуется в коде страницы.
• Каждая доставка записывается в журнал: отправлено, время, номер заявки. При ошибке выполняется до 3 повторных попыток в течение 5 минут; результат виден в админке.
• Ссылка на бот не публикуется на сайте. Заявки в Telegram содержат только необходимые данные для ответа клиенту.
4. Требования к дизайну и контенту
4.1  Визуальный стиль
Дизайн выражает спокойствие, телесность и заботу без эзотерических клише и агрессивной рекламы. Основа — много свободного пространства, мягкие природные оттенки и крупная, хорошо читаемая типографика.
	Элемент
	Требование

	Палитра
	основной тёмно-зелёный №2E5B4E, тёплый песочный №E9DFCF, светлый фон №F7F5F0, акцент для кнопок №C96F4A; не более 5 цветов в интерфейсе

	Шрифты
	один основной шрифт с поддержкой кириллицы; заголовки 30–56 px, текст 16–18 px на телефоне, межстрочный интервал не менее 1,5

	Изображения
	фотографии зала и тренеров в единой мягкой цветокоррекции; на первом экране — только собственные фото студии

	Кнопки
	округлые, контрастные, высота не менее 48 px на телефоне; текст действия: «Записаться», «Выбрать», «Построить маршрут»

	Сетка
	максимальная ширина контента 1200 px; поля 20 px на телефоне и 40 px на компьютере



4.2  Адаптивность и доступность
• Поддерживаются ширины экрана 320–2559 px. Контрольные разрешения: 360, 390, 768, 1024, 1440 и 1920 px. Горизонтальная прокрутка страницы не допускается.
• На телефоне кнопка «Записаться» и телефон доступны с первого экрана; форма удобна одной рукой. В ценах и расписании шрифт не уменьшается ниже 14 px.
• Контраст текста и кнопок не ниже 4,5:1; все интерактивные элементы доступны с клавиатуры; изображения имеют текстовое описание; ошибки формы понятны без цвета.
• Сайт корректно работает в актуальных версиях Chrome, Safari, Firefox, Edge и в мобильных браузерах iOS и Android; проверка также проводится на iPhone и Android-смартфоне.
4.3  Структура и содержание страниц
	Страница
	Обязательные тексты и медиа

	Главная
	название и позиционирование; 4 преимущества; 4 направления с описанием; 3 ближайших занятия; 3 тренера; 2–3 отзыва; 3 тарифа; контакты

	Расписание
	пояснение о длительности занятия и одежде; список занятий; подсказка начинающим; правила отмены

	Тренеры
	4 профиля: фото, имя, специализация, биография 500–800 знаков, образование и сертификаты, ближайшие занятия

	Цены
	пробное занятие; разовое посещение; абонементы на 4, 8 и 12 занятий; срок действия; перенос и возврат; скидки

	Контакты
	полный адрес; телефон; электронная почта; часы работы; карта; проезд; ссылки на соцсети

	Политика
	какие данные собираются, цели обработки, срок хранения, контакты для обращений, права пользователя



4.4  Контент и правила публикации
• Все тексты на русском языке, обращаются к посетителю на «вы», без медицинских обещаний и неподтверждённых оценок оздоровительного эффекта.
• Заказчик предоставляет окончательные цены, расписание, адрес, телефон, часы работы, профили четырёх тренеров и фотографии. Согласование контента занимает не более 2 рабочих дней на каждый этап.
• Исполнитель готовит тексты черновиков на основе брифа Заказчика, форматирует их и добавляет текстовые описания к изображениям. Финальные подписи, имена и цены утверждает Заказчик.
• Изображения передаются в JPG или WebP; на сайте используется адаптивная выдача размеров. Объём одной фотографии до оптимизации — не более 1,5 МБ.
• Даты и цены публикуются в российском формате: 26.10.2026 и 2 500 ₽. Устаревшие акции и тренеры снимаются с публикации в админке.
	Важно. Каждый текст, фото и отзыв утверждается до публикации. Если фото или сведения тренера не согласованы, профиль временно не выводится в меню, а срок этапа продлевается только по письменному согласованию.



5. Технические требования
5.1  Платформа и производительность
• Адаптивный сайт на современной системе управления контентом (CMS) с лицензией, допускающей коммерческое использование без отдельной оплаты. Конкретная CMS окончательно фиксируется Исполнителем до 8-го дня проекта и письменно согласуется с Заказчиком.
• Серверный стек: PHP 8.2 или новее с базой PostgreSQL или MySQL 8; либо Node.js 20 с PostgreSQL. Выбор стека фиксируется в проектной документации вместе с CMS.
• Сайт размещается на хостинге Заказчика в Российской Федерации. Передача включает доступ к панели хостинга, CMS, базе данных, резервным копиям и репозиторию.
• Основные страницы загружаются за 3 секунды или быстрее при скорости 10 Мбит/с и за 5 секунд или быстрее на мобильном 3G; изображения сжимаются, кэширование настроено.
• TLS-сертификат действует не менее 12 месяцев; сайт доступен по HTTPS, HTTP перенаправляется на HTTPS. Настроены заголовки безопасности и защита формы.
5.2  Надёжность, резервные копии и SEO
• Резервная копия базы и файлов создаётся ежедневно и хранится 30 дней. Восстановление из копии проверяется до запуска и занимает не более 2 рабочих часов.
• При кратковременной недоступности Telegram заявки не теряются и остаются в админке. Журнал ошибок доступен Исполнителю.
• Для каждой страницы задаются заголовок, описание, адрес и Open Graph-разметка. Формируются sitemap.xml, robots.txt и корректные заголовки H1–H3.
• Для страниц тренеров и цен применяется структурированная разметка Schema.org. Индексируются только публичные страницы; админка закрыта от индексации.
• Веб-аналитика подключается после согласования Заказчиком: отслеживаются визиты, просмотры страниц, клики по кнопке записи и успешные заявки. Cookie-уведомление и политика соответствуют сбору данных.
5.3  Персональные данные и передача результата
• Персональные данные собираются только для обработки заявки, хранятся на сервере сайта и не передаются третьим лицам, кроме доставки в Telegram Заказчика. Согласие фиксируется вместе с временем отправки.
• Пароли хранятся только в виде хешей. Доступ в админку и Telegram ограничен учётными записями Заказчика. После запуска Исполнитель удаляет тестовые заявки и данные.
• Передача включает исходники, инструкцию администратора на 2–4 страницы, резервную копию, учётные данные и акт о передаче. Заказчик становится владельцем контента и базы заявок.
6. Этапы и сроки
Общий срок — 6 недель (30 рабочих дней) с даты подписания договора и получения Исполнителем брифа, цен, расписания, контактов, фотографий, текстов тренеров и доступов к домену и хостингу. Праздничные нерабочие дни Российской Федерации в календарь не входят.
	Этап
	Содержание работ
	Срок
	Результат

	1. Анализ и прототип
	Бриф, сценарии, карта страниц, текстовый прототип, согласование платформы
	дни 1–5
	прототип и перечень контента

	2. Дизайн
	макеты пяти страниц, формы и админки; адаптивные версии
	дни 6–11
	утверждённые макеты

	3. Вёрстка и CMS
	адаптивная вёрстка, шаблоны страниц, админка расписания и заявок
	дни 12–20
	сайт на тестовой площадке

	4. Интеграции
	форма записи, база заявок, Telegram-бот, журнал доставки
	дни 21–24
	работающие заявки

	5. Контент и тестирование
	наполнение, проверка браузеров и телефонов, исправления, базовое SEO
	дни 25–27
	тестовая версия и отчёт проверки

	6. Запуск и передача
	публикация, домен и HTTPS, резервная копия, обучение, передача доступов
	дни 28–30
	сайт в рабочем режиме



6.1  Календарный план
	Неделя
	Работы
	Контрольная точка

	1
	бриф, анализ, прототип, согласование CMS
	пятница: прототип согласован

	2
	дизайн страниц и адаптивных версий, правки
	пятница: макеты утверждены

	3
	вёрстка и сборка страниц, настройка CMS
	пятница: разделы на тестовой площадке

	4
	расписание, форма, Telegram, админка
	пятница: тестовая заявка доставлена

	5
	наполнение, тестирование, исправления
	пятница: предзапусковая версия

	6
	рабочий домен, HTTPS, приёмка, обучение
	по завершении: сайт передан



6.2  Бюджет
Стоимость работ по настоящему ТЗ не превышает 150 000 руб. Распределение по этапам является предельным; превышение не допускается без письменного дополнительного соглашения.
	Этап
	Стоимость, руб.
	Примечание

	1. Анализ и прототип
	12 000
	включая согласование платформы

	2. Дизайн
	24 000
	десктопная и мобильная версии

	3. Вёрстка и CMS
	36 000
	включая админку расписания

	4. Интеграции
	26 000
	форма, заявки, Telegram

	5. Контент и тестирование
	20 000
	наполнение и исправления

	6. Запуск и передача
	12 000
	обучение и передача доступов

	Резерв
	20 000
	правки в пределах объёма ТЗ

	Итого
	150 000
	фиксированная стоимость



6.3  Условия и риски срока
• Задержка Заказчиком контента, доступа или утверждения более чем на 2 рабочих дня сдвигает срок на число дней задержки. Письменное напоминание направляется в день задержки; 2 рабочих дня резерва уже включены в график.
• До 2 раундов правок на каждый макет и не более 8 часов правок после тестирования входят в стоимость. Новые страницы, не описанные в разделе 2, оформляются дополнительным соглашением.
• Критические дефекты: недоступность сайта, потеря заявки, ошибка публикации занятия, отсутствие кнопки записи. Они устраняются в течение 1 рабочего дня после уведомления.
7. Порядок приёмки
Приёмка проводится по завершении каждого этапа и всего проекта. Заказчик проверяет результат на тестовой версии и направляет единый перечень замечаний Исполнителю; после исправлений результат проверяется повторно.
7.1  Этапная приёмка
	Этап
	Что проверяется
	Документ приёмки

	1. Анализ и прототип
	все пять страниц и служебные разделы представлены; сценарии записи и управления расписанием учтены; платформа согласована
	протокол согласования прототипа

	2. Дизайн
	макеты соответствуют структуре и стилю; файлы пригодны для разработки; адаптивные версии основных экранов
	протокол утверждения макетов

	3. Вёрстка и CMS
	страницы, навигация, админка и форма доступны на тестовой площадке; ошибки не блокируют работу
	акт этапа

	4. Интеграции
	тестовая заявка доставлена администратору в Telegram; заявка сохранена; журнал доставки доступен
	акт этапа и тестовая заявка

	5. Контент и тестирование
	тексты, цены, расписание и фото опубликованы; исправлены критические и значимые замечания
	отчёт проверки и чек-лист

	6. Запуск и передача
	сайт работает на рабочем домене; HTTPS, резервная копия, аналитика и доступы переданы
	акт приёмки-передачи



7.2  Финальная проверка сайта
Готовность подтверждается чек-листом, в котором отмечен результат каждого пункта. Проверка выполняется на сайте и в админке, а не только по макетам или коду.
	№
	Проверяемое требование
	Доказательство

	1
	Пять страниц: главная, расписание, тренеры, цены, контакты — открываются из меню и не содержат ошибок
	скриншоты и перечень адресов

	2
	Карта указывает точку студии; маршрут и телефон работают
	проверка на компьютере и телефоне

	3
	Форма записи отправляет заявку с именем, телефоном и выбранным занятием
	тестовая заявка

	4
	Заявка пришла администратору в Telegram; контакты и занятие совпадают
	скриншот сообщения

	5
	Заявка сохранена в админке со статусом обработки
	карточка заявки

	6
	Администратор создал, изменил и отменил занятие без помощи разработчика
	проверка под учётной записью администратора

	7
	Сайт на ширинах 360, 390, 768, 1024 и 1440 px не имеет горизонтальной прокрутки
	скриншоты

	8
	Проверены браузеры Chrome, Safari, Firefox, Edge и два смартфона
	матрица браузеров

	9
	Политика конфиденциальности и страница 404 доступны; админка не индексируется
	проверка ссылок

	10
	Переданы доступы, резервная копия и инструкция администратора
	акт передачи



7.3  Сроки рассмотрения и замечаний
• Заказчик рассматривает каждый этап в течение 3 рабочих дней и направляет единый перечень замечаний. Работы без замечаний считаются принятыми по истечении этого срока; приёмка не переносится из-за отсутствия ответа.
• Исполнитель группирует замечания, устраняет критические дефекты в течение 1 рабочего дня, значимые — в течение 3 рабочих дней, косметические — до финальной сдачи.
• Замечание не принимается, если оно расширяет описанный в ТЗ объём: новые страницы, новые интеграции или дополнительные языки. Такие работы оформляются дополнительным соглашением.
• Повторная проверка проводится в те же сроки. В акт приёмки включаются дата, номер версии, результаты чек-листа и перечень переданных доступов.
7.4  Гарантийные обязательства
В течение 30 календарных дней после приёмки Исполнитель бесплатно устраняет дефекты в объёме настоящего ТЗ: ошибки вёрстки, недоступность формы, сбои доставки заявок, ошибки админки и публикации расписания. Условия работы сервисов, изменения Telegram и хостинга, а также изменения содержимого, внесённые Заказчиком, в гарантию не входят.
Прил. 1. Основания и условия выполнения
1  Источники требований
Требования сформированы из исходных условий заказчика: сайт-визитка студии йоги «Прана» в Екатеринбурге; страницы «Главная», «Расписание», «Тренеры», «Цены», «Контакты с картой»; онлайн-запись через форму; отправка заявки в Telegram администратору; адаптивность под телефоны; админка для смены расписания; бюджет до 150 тыс. руб.; срок 6 недель. Обязательный раздел «Требования к дизайну и контенту» раскрыт в разделе 4, технические требования — в разделе 5, этапы и сроки — в разделе 6, порядок приёмки — в разделе 7.
2  Контент, который передаёт Заказчик
	Материал
	Состав
	Срок передачи

	Бриф и контакты
	адрес, телефон, почта, часы работы, соцсети, ссылка на место на карте
	день 1

	Цены и условия
	стоимость пробного, разового и трёх абонементов; сроки действия, перенос, возврат
	день 1

	Расписание
	направления, залы, регулярные занятия, тренеры, число мест
	день 1

	Тренеры
	4 профиля, образование, сертификаты, согласие на публикацию данных и фото
	день 5

	Фотографии
	не менее 8 горизонтальных фото зала и 4 портрета тренеров в JPG или WebP
	день 5

	Отзывы
	2–3 отзыва с разрешением на публикацию имени или инициалов
	день 5



3  Открытые организационные сведения
Точный почтовый адрес студии, действующие телефон и электронная почта, цены, имена тренеров и ссылка на карту не указаны в задании на ТЗ. Они передаются Заказчиком в срок из таблицы выше и утверждаются до наполнения. Эти сведения не меняют функциональные требования, структуру, бюджет или срок. Домен и хостинг Заказчик предоставляет к дню 12; если они еще не выбраны, Исполнитель предлагает два варианта с годовой стоимостью до 8 000 руб., которую Заказчик оплачивает отдельно.
4  Стороны и реквизиты
	Сторона
	Наименование и реквизиты
	Подпись и дата

	Заказчик
	Студия йоги «Прана», г. Екатеринбург (полное наименование и реквизиты — по договору)
	

	Исполнитель
	Разработчик сайта (наименование и реквизиты — по договору)
	



Подписанием настоящего ТЗ стороны подтверждают согласие с объёмом работ, бюджетом до 150 000 руб., сроком 6 недель и порядком приёмки.
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